Centro Médico ABC

Medicina Preventiva

Ciudad de México, 22 de Julio del 2020

Estimada

Andira Borgo

PRESENTE

De acuerdo a su amable solicitud, presento a continuación nuestra propuesta económica para realizar las tareas de estabilización, desarrollo y nuevas adiciones para la plataforma  Check up ABC Web/app y CMS interno de Medicina Preventiva.

OBJETIVOS

El proyecto se prevé consista en 3 etapas las cuales son las siguientes.

Etapa 1: Estabilización

Etapa 2: Desarrollo de mejoras.

Etapa 3: Nuevas adiciones.

Esta propuesta únicamente comprenderá las actividades de la etapa 1,cuyo objetivo es:

Realizar la  estabilización de lo ya desarrollado y que se encuentra en ambientes productivos, para un uso  mayor eficaz de los usuarios.

ACTIVIDADES A REALIZAR

Para el cumplimiento de su amable solicitud, se llevará a cabo el desarrollo de la etapa 1 del proyecto  a través de las siguientes actividades.

1.- Estabilización de contenido y flujos  de la web/app “CheckUp ABC” y CMS interno de acuerdo a lo reportado por los especialistas y el personal del área de medicina preventiva.

2.- Control y soporte técnico a  personal médico y pacientes.

3.- Control y Corrección de issues.

4.- Despliegue de actualizaciones a  tiendas (play store y appstore) y ambientes productivos.

5.- Reporte de estatus de cada una de las actividades mapeadas.

6.- Pruebas y control de calidad.

CONSIDERACIONES Y ASPECTOS TÉCNICOS

- El cliente deberá contar con la arquitectura necesaria que comprende el proyecto para poder desarrollar las actividades antes mencionadas.

- El desarrollo al ser creado con HTML5 y ReactJS sólo funcionará  de manera correcta y homogénea en navegadores actualizados, Microsoft Edge o superior, Safari 7 o superior, Google Chrome 35 o superior, Mozilla Firefox 25 o superior, si el cliente desea que el desarrollo funcione en navegadores inferiores a Microsoft Edge; esta característica tendrá un costo extra al total de la cotización final.

- Es necesario que el cliente haya aprobado anteriormente la línea gráfica para poder comenzar con el desarrollo.

- El cliente deberá proporcionar un repositorio de control de versiones (Git) y accesos a servidor de pruebas o preproducción.

Lineamientos de Desarrollo

El código del desarrollo estará alineado a las políticas a continuación mencionadas:

Tecnologías

- Se utilizarán las siguientes tecnologías:

Seguridad

- Código a prueba de Cross-Site Scripting (XSS), Cross Site Request Forgery (CSRF) y SQL Injection

ENTREGABLES

- Actualización sobre documentación ya elaborada con la que se cuente.

Manuales de usuario.

Manual Operación y configuración.

Manual de Administración y mantenimiento.

- Código fuente

INVERSIÓN

| Concepto | Horas | Base x Hora |  | Garantía |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis | 0 |  | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Pruebas | 0 |  | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Back-End | 3-4 |  | $550,00 | $0,00 | $0,00 | $550,00 | $550,00 |
| Front-End | 3-4 |  | $550,00 | $0,00 | $0,00 | $550,00 | $550,00 |
| PM | 3-4 |  | $400,00 | $0,00 | $0,00 | $400,00 | $400,00 |
| Total |  | Costo Operativo | $1.500,00 | Costo Garantía | $0,00 | Costo Total | $1.500,00 |

| Costo Operativo | $1.500,00 |
| --- | --- |
| IVA | $240,00 |
| Subtotal | $1.740,00 |
| ISR | $150,00 |
| Retención IVA | $160,00 |
| Total x hora | $1.430,00 |

Horas a dedicar  de Lunes a Viernes  3 hrs.

Horas a dedicar Sábados 4 hrs.

* El precio no incluye IVA.

** Esta cotización tiene una vigencia de 15 días.

1 Cualquier solicitud adicional a los detalles expuestos en la presente cotización, se negociarán y se ajustarán al precio propuesto.  O en su defecto, generarán una nueva cotización.

2 Al aceptar esta propuesta técnica y económica, se aceptan también las consideraciones técnicas y económicas

3 Los costos de librerías externas, comisiones, o cualquier gasto extra derivado de la migración del sitio y que sea indispensable para llevar a cabo las tareas de las mismas, será responsabilidad del cliente.

4 Es necesario el anticipo del 50% del total de la cotización para poder iniciar con las tareas propuestas.

Notas:

- Forma de pago (pagos únicos): 50% de anticipo para iniciar el proyecto y 50% de liquidación al finalizar el proyecto.

- Al aprobarse el proyecto, se deberá depositar el primer pago como anticipo.  Y se desarrollará un calendario con fechas definidas por etapa de planeación, entregas parciales, revisiones y conclusiones.

Atentamente

David Méndez Llaguno

Management

david.llagunom@gmail.com

cel. 551153 8457